|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião Entrega Final Software** | | | |
| Data: 27/06/2022 | | Hora: 20:00 | |
| Local: Virtual (Google Meets) | | | |
| Projeto: Hello Friends | | | |
| Participantes | | | |
| Nome | Email | | Assinatura |
| Helen Camila de Oliveira | 1273221@sga.pucminas.br | | Desenvolvedora de Software |
| Izabela de Castro Lucas | iclucas@sga.pucminas.br | | Desenvolvedora de Software |
| Pedro Campos Miranda | pcmiranda@sga.pucminas.br | | Desenvolvedora de Software |
| Nataniel Geraldo Mendes Peixoto | nataniel.peixoto@sga.pucminas.br | | Desenvolvedora de Software |
| Joyce Adriana Lopes da Silva Lacerda | joycelopeslacerda@gmail.com | | Cliente, Product Owner |
| Pauta e Pendências | | | |
| - Entrega final do software gerado  - Entrega da documentação  - Identificação de não-conformidades | | | |
| Notas e Decisões | | | |
| Imagem da reunião | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produto Entregue** | **Avaliação** | **Descrição (Não Conformidades)** |
| Edição e exclusão de atividades e módulos. | OK |  |
| Cadastro de atividade completa texto | OK, com ressalvas. | Não foi possível implementar, o arraste das palavras na realização da atividade. |
| Cadastro de atividade V ou F | OK |  |
| Edição de cadastro do aluno | OK |  |
| A professora gera relação das atividades realizadas por aluno, bem como do percentual de acerto | OK |  |
| A professora gera relação de desempenho médio dos alunos. | OK |  |
| A professora gera um relatório das atividades com maior nível de acerto ou erro. | OK |  |
| O aluno visualiza as medalhas conquistadas. | OK |  |
| O aluno recebe mensagem de parabenização a cada medalha conquistada | OK |  |
| O sistema apresenta os dados do aluno na tela, tais como: mensagem de boas-vindas, foto no canto superior direito | OK |  |
| A professora gera relatório dos contratos em andamento | OK |  |
| A professora faz geração do contrato educacional pelo site | OK |  |
| Site possui layout com abundância de cores e elementos gráficos | OK |  |
| Site implementa layout responsivo | Não conforme | O site apresenta bugs e imperfeições de layout no modo mobile, dificultado ou até impossibilitando o uso do mesmo. |
| Site possui compatibilidade com os navegadores Chrome, Firefox e Microsoft Edge. | OK |  |
| Hospedar site em algum provedor externo (Heroku, Netlify, Repl.it) | OK |  |